ACTUACIÓN  SOBRE RED CALLE VALLADOLID (VITORIA):

- FINCAS AFECTADAS: C/ VALLADOLID 28.

- N. ACT.ORANGE:VITORIAZAR0110003OLT02-5-9

- DESCRIPCION DE LA ORDEN DE TRABAJO:

En la calle Valladolid 28 en el municipio de Vitoria, están reformando el portal por lo que habría que cambiar el trazado del cable de alimentación de la cto 030-01-002928 que interfiere con las obras.

- ANTECEDENTES:

En la calle Valladolid 28 en el municipio de Vitoria, están reformando el portal, por lo que habría que cambiar el trazado del cable de alimentación de la cto 030-01-02928 que está en el cuarto de contadores y que tiene que pasar por un nuevo tubo que viene desde el garaje hasta el cuarto de contadores y que interfiere con las obras.

El nuevo trazado es un poco más largo por lo que se tendría que cortar el cable existente y volver a tender otro cable nuevo.

1.1.- TELEFONOS DE CONTACTO:

- Jefe de obras Miguel: 6590139024

1.2.- FECHAS IMPORTANTES:

- Lo antes posible

- TRABAJOS A REALIZAR:

Estando en la caja de empalme C1A-VI-ZAR-A02AAAJ01, se sustituirá el cable que va hasta la CTO, 030-01-002928, pasando por el trecho del garaje hasta el tubo que sube al portal y entra en el cuarto de contadores.

El cable, tendría que pasar por un nuevo tubo que esta por fuera del portal y lleva hasta el cuarto de contadores donde está la cto . Sería necesario pedir TP, ya que los clientes conectados, estarán momentáneamente sin cobertura.

2.1.- FOSC Y CTO:

| CABLE | ELEMENTO INICIAL | ELEMENTO FINAL |
| --- | --- | --- |
| 16 FO TKT | C1A-VI-ZAR-A02AAAJ01 | 030-01-002928 |

2.2.- REPORTE FOTOGRAFICO: continuación se adjuntara un pequeño reportaje fotográfico de cómo se encuentra el tendido:

- DESGLOSE DE MATERIALES:

16FO:100 metros aproximadamente.